## Slide 1
Kỹ Thuật Phần Mềm
(Software Engineering)
Mai Xuân Tráng, PhD
Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại học Phenikaa
Email: trang.maixuan@phenikaa-uni.edu.vn
SDT: 0965590406
Topic 1: Process
Notes: - Giới thiệu bản thân
- SV giới thiệu

## Slide 2: Topic 1: Process
Phần 2: Các Quy Trình Phần Mềm Hiện Đại (Agile)

## Slide 3: Nội dung
Tại sao cần Agile
Agile Processes: XP & TDD
Agile Processes: Scrum

## Slide 4: Thách thức với mô hình Waterfall
Xác định yêu cầu và phân tích
Thiết kế
Cài đặt
Kiểm chứng
Triển khai
3 month
6 month
9 month
12 month
Các thành phần không làm việc được với nhau

## Slide 5: Cần phải có phát minh mới
Notes: As industry was finding these issues, several teams and
several leaders were trying different methods like Crystal, XP, Scrum.
And they were getting some success.
The fundamental idea behind most of these models was to reduce the learning cycle.
How can we learn faster?
And to increase the collaboration between the team members.
So as these teams and as these leaders were finding success in their methods,
they thought, "let's get together and
find out what is it that we are doing that is making us successful?
And what is it that is common?"
So these 17 individuals, they came together in February, 2001,
in a ski resort and talked about each of their methods and
said what is working and what is common in all of these methods?
What came out of this meeting was symbolic.
The manifesto for Agile software development.
It consists of four values and twelve principles.
As you can see, they didn't define a new model or a process,
they defined a mindset, an agile mindset, that helps teams build better software.

## Slide 6: Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto)
12 nguyên lý của chuẩn agile
Notes: Nếu yêu cầu là đơn giản và kiểm tra được, mô hình thác nước mang lại kết quả tốt nhất

## Slide 7: Tuyên ngôn (Agile Manifesto)
12 nguyên lý của chuẩn agile
Notes: Nếu yêu cầu là đơn giản và kiểm tra được, mô hình thác nước mang lại kết quả tốt nhất

## Slide 8: Tuyên ngôn (Agile Manifesto)
4 giá trị cốt lõi của chuẩn Agile
  (1) Đề cao con người và sự tương tác lên hơn quy trình và công cụ
  (Favor people and interaction over proceses and tools)
  (2) Để cao phần mềm hoặt động hơn việc làm tài liệu phong phú
  (Favor working software over extensive document)
  (3) Đề cao việc hợp tác với khách hàng hơn việc thoả thuận hợp đồng
  (Favor customer collaboration over contract negotiation)
  (4) Đề cao thích ứng với thay đổi hơn là việc làm theo kế hoặch
  (Favor responding to change over following a plan)
Notes: Nếu yêu cầu là đơn giản và kiểm tra được, mô hình thác nước mang lại kết quả tốt nhất

## Slide 9: Quy trình eXtreme Programing (XP)
Phát triển bởi Kent Beck và năm 1999
Là mô hình đâu tiên ảnh hưởng chuẩn Agile
Được thiết kế để tập trung vào 4 việc:
  Coding, Testing, Listening, Designing
Không có giai đoạn: Lặp lại 4 việc trên
Notes: Trong mô hình xoán ốc, chúng ta lắp lại nhiều vòng chu trình như sau khi xây dựng sản phầm
Xây dựng mẫu -> kiểm chứng với khách hàng trước khi tiếp tục
Các bạn có biết điều nguy hiểm nhất khi xây dựng một sản phẩm phầm mềm là gì ko? A: Xây dựng sản phẩm ko phải là thức khách hàng muốn, 90% các startup thất bại là do lý do này.
Vẽ vòng lặp

## Slide 10: XP – Core Principles
5 Nguyên tác cốt lõi
XP
COMMUNICATION
SIMPLICITY
FEEDBACK
COURAGE
RESPECT
Khuyến khích stakeholders giao tiếp với nhau
Đề cao các giải pháp đơn giản nhất
Khuyến khích khách hàng và lập trình viên tương tác với nhau
Khuyến khích đội phát triển thử nghiệm nhiều ý tưởng
Tôn trọng ý kiến của stakeholders
Notes: 5 nguyên tác cốt lõi
So the first is communication.
When we think about communication what we want to do
is we want to encourage the various stakeholders to talk to each other,
essentially at all times.
We want to make it so that the developers can get feedback
from the customers as quickly as possible.
And the customers also have access to the development team.
Next, XP based projects often favor the simplest solution that's possible.
So rather than over-engineering large complicated solutions, what
we want to do is we want to build a simple solution,
try it with the customers and see if it works.
Because if it does, that's great, it's good enough.
Then we can move forward onto other development tasks.
The next is feedback.
So in the feedback phase, what we want to do
is we want to encourage the customers and the developers
to talk to each other.
The expectation here, of course, is that once the development
team receives feedback from the customer, they will try to act on it.
But also that the development team can push back on the customer and let
them know when their feedback isn't going to work
or is going to be really overwhelming or expensive.
So this feedback works both ways.
Both from the customer to the developer, but also from the development
team back to the customers.
Next we have courage, which seems like an odd principal
to have for development methodology.
But what courage is all about is empowering the development
team to try out different experiments.
We want them to try these different experiments
so that we can get feedback on the experiments
with the customer to see if they make the product better.
If they don't, we can throw them away.
But we don't view these as a sunk cost.
We view these as an opportunity to learn about the system, to make it better.
And finally we have respect.
Which is all about respecting all stakeholders opinions and their time.
Core founding idea: always having billable system

## Slide 11: XP Practices

## Slide 12: Test-Driven Development (TDD)
Là một thực hành trong XP
Trở nên ngày càng quan trọng trong các dự án phát triển phần mềm
Test first: Viết test cho các tinh năng trước
Tính năng mới được chấp nhận nếu vượt qua được tất cả các test
Notes: Thông thường một vòng lặp được thực hiện trong 1 năm

## Slide 13: TDD – How to do
Add a test
  Viết test cho tính năng mới từ yêu cầu của khách hàng
Chạy tất cả các test lại => Test mới sẽ lỗi
Viết code cho tính năng mới
  Chỉ viết code cho tính năng đó
  Code phải viết để có thể test được
Chạy tất cả test lại => Tất cả test phải thành công
Refactor code
  Làm sạch code
  Chạy lại test
Lặp lại
Notes: Difficult: It can be extremely hard for developers to think about testing their code before they’ve written it

## Slide 14: Test First vs. Test Last
Notes: Thông thường một vòng lặp được thực hiện trong 1 năm

## Slide 15: TDD Benefits
Thực hành phát triển phần mềm tốt hơn
  Khuyến khích lập trình viên chia nhỏ và chuẩn hoá các tác vụ lập trình
  Tập trung viết code cần thiết cho phần đã được viết test
Phản hồi tức thời
  Lập trình viên sẽ biết ngay là code của mình có chạy đúng hay chưa
Đảm bảo chất lượng
  Code khi triển khai phải luôn chạy đúng vượt qua các test
  Lập trình viên luôn phải viết code để test được (very good practice)
Notes: Thông thường một vòng lặp được thực hiện trong 1 năm

## Slide 16: TDD Limitations
Đôi khi phản tác dụng và khó học
Rất khó làm trong một vài tình huống
  Lập trình GUI
  Cơ sở dữ liệu
  Đòi hỏi các đối tượng/dữ liệu chế (mock data)
Đòi hỏi lập trình viên có level cao
Notes: Thông thường một vòng lặp được thực hiện trong 1 năm

## Slide 17: XP – Advantages & Disadvantages
Ưu điểm
  Tiết kiệm thời gian và chi phí
  Tính đơn giản
  Nhận được phản hồi liên tục từ khách hàng
  Triển khai phần mềm nhanh hơn
  Tận dụng hiệu quả việc lập trình nhóm, lập trình cặp đôi
Nhược điểm
  Tập trung vào code hơn là design
  Khó dùng cho dự án có lượng nhân viên lớn
  Không hiệu quả khi các thành viên ở xa nhau
Notes: That may be a problem because good design is extremely important for software applications. It helps sell them in the software market. Additionally, in XP projects the defect documentation is not always good. Lack of defect documentation may lead to the occurrence of similar bugs in the future.

## Slide 18: Quy trình Scrum
Requirements
Design
Implementation
Validation
Deploy
3 month
6 month
9 month
12 month
Waterfall
Scrum
Define,
Design,
Build, Test
Define,
Design,
Build, Test
Define,
Design,
Build, Test
Define,
Design,
Build, Test
…
Notes: Sprint: 1-4 weeks

## Slide 19: Scrum Process
Notes: Roles in scrum: 3 roles
Product owner: Proxy for client or client, define what need to be dune and in what order
Scrum master: Help the team keep the scrum (agile) values & principles (not master of team, master of process)
The team: Dev, tester, designer, devops

## Slide 20: No changes during a sprint
Notes: Plan sprint durations around how long you can commit to keeping change out of the sprint

## Slide 21: Scrum Framework
Roles
Product owner
Scrum master
Team
Meeting
Sprint planning
Daily scrum meeting
Sprint review
Sprint retrospective
Artifacts
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Notes: Thông thường một vòng lặp được thực hiện trong 1 năm

## Slide 22: Scrum Roles
Product Owner
  Định nghĩa tính năng của sản phẩm
  Sắp xếp thứ tự ưu tiên của product backlog
  Chấp nhận hoặc từ chối kết quả sau sprint
  Thay đổi tính tăng và thứ tự ưu tiên sau mối sprint nếu cần thiết
Scrum Master
  Giúp nhóm giữ vững các giá trị cốt lõi và thực hành của scrum
  Loại bỏ các rào cản trong quá trình thực hiện scrum
  Giúp nhóm tăng hiệu quả công việc
Team
  Thông thường 5-9 người, bao gồm LTV, UX designer, testers, …

## Slide 23: Scrum Meeting
Nhóm chọn các tính năng trong product backlog để có thể hoàn thành trong một sprint
Tạo sprint backlog
  Xác định các công việc và dự đoán thời gian hoàn thành (1-16 giờ)
Thiết kế mức cao có thể được dùng

## Slide 24: Scrum Meeting
The daily scrum meeting
  Họp hàng ngày
  ~ 15 phút
  Họp đứng (stand-up)
  Tất cả các thành viên
  Trả lời 3 câu hỏi

## Slide 25: Scrum Meeting
The Sprint review
  Sau mỗi sprint
  Nhóm mô tả những gì đã đặt được trong sprint
  Thông thường là demo tính tăng mới thực hiện
  Họp theo kiểu cởi mở: 2 giờ, không cần slides
  Toàn bộ nhóm tham gia
The Sprint retrospective
  Sau mỗi sprint, thảo luận những gì tốt, những gì không tốt
  Thông thường 30 phút
  Toàn bộ nhóm, có thể có cả khách hàng

## Slide 26: Scrum Artifacts
Product backlog
  Yêu cầu của khách hàng
  Danh sách tất cả các tính năng móng muôn cho dự án
  Sắp xếp thứ tự ưu tiên bởi product owner
  Sau mỗi sprint sẽ được sắp xếp thứ tự ưu tiên lại

## Slide 27: Scrum Artifacts
Sprint backlog
  Sprint goal: Mô tả công việc cần tập trung trong một sprint
  Công việc được chia nhỏ và dự đoán thời gian hoàn thành

## Slide 28: Scrum Burndown Chart
Mô tả thời gian đã hoàn thành và thời gian còn lại của sprint

## Slide 29: Phương pháp Agile: Thống kê sử dụng

## Slide 30: Summary
Nội dung học
  Hiểu được tại sao cần Agile
  Tìm hiểu các quy trình phần mềm Agile: XP & TDD, Scrum
Nội dung ở nhà
  Ôn tập các quy trình phần mềm đã học
  Hoàn thành các tài liệu mô tả ý tưởng dự án.